Checklistor med analysstöd

Metodstöd för uppdraget

System-av-system

Checklistor hör till metodstödet i

Metodhandboken

ISD IT-säkerhet Management 2014

under

Vägledning ISD och VoV

”Checklistor VoV och granskning”

Innehållsförteckning

1	Checklistor för uppdragstypen System-av-system	3

1.1	Indata	4

1.2	Systemets delsystem/komponenter	5

1.3	Det sammansatta systemet	6

1.4	Det färdiga systemet	7

2	Analysstöd för checklistor	8

2.1	Metoder o principer	8

2.2	Analysstöd	8

3	Revisionshistorik	9

# Checklistor för uppdragstypen System-av-system

Checklistor som stöd för planering och genomförande av IT-säkerhetsarbete för uppdrag av typen System-av-system omfattande uppstart till det att ISD kan avges.

I metodstöd ”ISD IT-säkerhet Management finns i kapitlet ISD och VoV ett stycke ”4. Checklistor VoV och granskning”. Dessa utgör metodstöd vid granskningar av de underlag som tas fram under arbetet och även som stöd för framtagningen av dessa underlag. Vid IT-säkerhetsarbetet enligt ISD-processen i samband med uppdrag som varit av typen System-av-system, har det framkommit behov av att stödja just denna uppdragstyp med anpassade underlag. Utvecklingsmodellen System-av-system bygger på att återanvända verifierade underlag från befintliga system och/eller komponenter för att tidigt se möjligheter och eventuella behov av insatser. Då hela framgången i denna uppdragstyp bygger på att utgå från befintliga lösningar och beslut måste ansats och uppstart tidigt fokusera på de begränsningar och behov som blir styrande. Metodstödet för uppdrag ”System-av-system” är speciellt anpassat och att tidigt analysera de för uppdragen gällande begränsningarna och behoven. Metodstödet behöver utrymme i uppgiftställningen för att designa lösningar utifrån verksamheternas behov, den miljö som verksamheten ska bedrivas i och omhändertagande av de säkerhetskrav som FM (lagen) ställer på hantering av information och system/komponenter.

Det är synnerligen väsentligt att uppstart med uppgiftsställning och förutsättningar är tydliga och genomtänkta. Checklistorna är indelade i 4 skeden där skede 2 och 3 delvis genomförs parallellt.

Skede 1 – 4:

- Indata med krav och förutsättningar

- Systemets delsystem och komponenter

- Det sammansatta systemet

- Det färdiga systemet

-Varje skede ska lämna över dokumenterade förutsättningar till nästa skede samt till de IT-säkerhetsunderlag som ska tas fram.

-Checklistor och skede är utformade för att stödja och säkra arbetet med underlag för delsystem och/eller komponenter samtidigt med det sammansatta systemet.

-Analysstöd; I anslutning till varje skede ges en del analysstöd vad syftet är och vilka svar som krävs för att gå vidare.

För spårbarhet och förståelse ska uppdraget från start/tidigt ha gemensam syn på;

- Verksamhet, Användarfall och Informationsflöden

- Miljön där det sammansatta ska brukas

- Delsystem och komponent lista med ID

- Systembild med gränsytor med ID

- Begrepps och förkortningslista

## Indata

Detta skede syftar till att försäkra om att angivna ingående delsystem och/eller komponenter har förutsättningar för att ingå i uppdraget. Svaren fungerar som underlag för att förändra uppgiften och/eller engagera aktuell PÄ med de behov av underlag som uppdraget behöver.

|  | Indata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Krav | Uppfyllt | Kommentar | Åtgärd |
| 1 | Är uppdraget definierat som ett system-av-system | Ja | Tydligt eller åter FM | Vad står i Uppgiften |
| 2 | Finns mandat och kontaktpersoner i uppdraget | Ja | Med vem samråder projektet Roller o ansvar | Lista till ISD-plan |
| 3 | Är det sammansatta systemen kravställt | Ja | Tydligt eller åter FM IT-styrmodellens G1, G2 (motsv) | Underlag från FM |
| 4 | Finns beskrivning på hur systemet ska användas | Ja | Användarfall och verksamhetsanalys | Se metodstöd |
| 5 | Finns underlag för kraven | Ja | I form av säkerhetsmålsättning, verksamhetsanalys, användarfall? ITSS (IT-processens KSF-krav) *) | Underlag från FM |
| 6 | Är dessa krav dokumenterade och beslutade och gällande | Ja | Bekräfta i projektet och dokumentera referenser till krav | PÄ, MSK Ledsyst |
| 7 | Saknas krav, kravområden | Nej | Om ja, sök samråd och tillför till uppgiften, dokumentera | Samråd PÄ |
| = | Underlag för ISD och kravfångst | X | ISD-plan och STAU 1 skapas | Projektet |

Analysstöd:

Detta skede ska omhänderta att alla indata är tillräckliga och definierade för att bedöma förutsättningarna för att genomföra uppdraget på det sätt och med det resultat som anges. Projektrisker i forma av resursbehov, tid och kostnader skapas och hanteras tillsammans med att kravfångst ger underlag för ISD-plan och STAU 1.

Frågor 1 – 6; ska ha positiva svar för bekräftande av att den totala uppgiften är beskriven och kravställd.

Fråga 7; ska dokumenterat sammanställa ev. brister för åtgärder och till projektrisklistan

*) Se ISD IT-säkerhet Användningsfall och arkitektur under; Metodbeskrivning användningsfall

## Systemets delsystem/komponenter

Detta skede ska hantera status på de delsystem och/eller komponenter som anses ingå i uppdraget. Främsta syfte är att samla verifierade underlag samt dokumentera kvarvarande brister med behov av insatser. Förändringar i förutsättningar, innehåll och/eller användning ska hanteras i detta skede.

Förändringar kan behöva göras i uppgiften om insatser blir för omfattande eller orimliga för brukarna.

|  | Systemets delsystem/komponenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Krav | Uppfyllt | Kommentar | Åtgärd |
| 8 | Är de ingående delsystemen och/eller komponenterna definierade | Ja | Beteckning, version etc enligt förråds beteckning o benämning | I Uppgiften Lista |
| 9 | Är dessa verifierade | Ja/Nej | Underlag från resp: PÄ (MSK Ledsyst) Lista | PÄ resp delsystem |
| 10 | Finns giltiga underlag som styrker detta | Ja/vilka | Dokumentera spårbarhet och kontrollera/bekräfta och utveckla Listan | Projektet |
| 11 | Vilka delsystem och/eller komponenter har brister avseende verifieringar | Om inga brister finns -> Nr: 20 | Komplettera Listan (om inga brister finns dokumentera lista på giltiga underlag och fastställ). | Projektet |
| 12 | Vilka brister i verifieringar finns det specifika systemet | Vilka/ delsystem | Sammanställ varje delsystem och/eller komponent för sig | Projektet |
| 13 | Vilka åtgärder kräver dessa/system | Beslut - insats | Granska realism/ delsystem och komponent | Projektet PÄ-Delsyst |
| 14 | Samråd med respektive PÄ ang behov av åtgärd | Dokumentera | Vad som kan göras, dokumentera | Projektet |
| 15 | Bedöm konsekvens för projektet | Analys | Beslutsunderlag, Dokumentera | Projektet |
| 16 | Bedöm konsekvens för det sammansatta systemet | Analys | Beslutsunderlag, Dokumentera | Projektet |
| 17 | Samråd med sammansatta syst PÄ | Dokumentera | Beslut, Dokumentera | Projektet |
| 18 | Vilka konsekvenser får beslutet | Analys | Åtgärdslista | Projektet |
| 19 | Vilka konsekvenser får åtgärderna | Analys | Påverkan på projektet avseende tider o kostnader och leveranser | Projektet |
| 20 | Innebörden för projektet | Samråd | Omförhandling | Projektet |
| 21 | Beslut/förändring | Med PÄ | Uppdraget justeras, Beslut dokumenteras | PÄ/ Projektet |
| 22 | Konsekvenser av beslutet | Analys | Åtgärdslista | Projektet |
| 23 | Uppgifter till PÄ delsystem och/eller komponenter | Uppgifter fördelade | Delgivning av kravlista med tidsplaner för beslutade åtgärder | Projektet/ PÄ-Delsyst |
| = | Förutsättning, Kravställning klar | STAU 1 /STAU 2 | Att designa och sätta samman |  |

Analysstöd:

Identifiera delsystem och/eller komponenter tydligt och enkelt för att koppla den information som kommer av detta skede till exakt rätt funktion.

Resonera brister och eventuella förfall/förändringar med projektets grupp för det sammansatta systemet.

Dela in delsystem, komponenter (och på sikt gränsytor) i gröna och röda grupper.

## Det sammansatta systemet

Detta skede hanterar hur de ingående delsystemen och/eller komponenternas funktionalitet under omhändertagande av respektive villkor och krav kopplade till gränsytor kan föras in i helheten.

Att dokumentera kvarstående brister och om dessa kan omhändertas av design och vilka konsekvenser detta i så fall medför för brukarna.

|  | Det sammansatta systemet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Krav | Uppfyllt | Kommentar | Åtgärd |
| 24 | Vilka externa gränsytor har det sammansatta systemet | Analys | Vilken teknik och vad för utbyte av information som sker | Projektet |
| 25 | Beskriv dessa i en gränsytebeskrivning | Dokument med bilder | Motsvarar ackrediteringsobjektets omfattning. | Projektet |
| 26 | Vilka interna gränsytor finns mellan delsystem och/eller komponenter | Analys | Teknik och vad för utbyte av information som ska ske | Projektet |
| 27 | Finns verifierade krav och villkor på gränsytor och hur dessa ska beskrivas och utformas för ingående delsystem och/eller komponenter | Ja/Nej vilka | Se Nr 6 och STAU 2 | Projektet |
| 28 | Beskriv dessa i en gränsytebeskrivning | Dokument med bilder | Ingår som del i ackrediteringsobjektet. | Projektet |
| 29 | Uppfylls dessa krav av gränsytebeskrivningar | Ja/Nej vilka | Brister i beskrivning; Förtydliga Brister i uppfyllnad; Dokumentera | Projektet |
| 30 | Finns sammanställning av uppfyllda krav och brister avseende gränsytor | Ja | Som underlag för godkänd systemdesign | Projektet |
| 31 | Är konsekvenser av brister kända | Ja/Nej | Om nej ska analys göras, där kvarvarande brister dokumenteras med åtgärdsförslag | Projektet med PÄ |
| 32 | Bedöm påverkan av åtgärder och konsekvenser | Om brister Rapport | Rapport underlag för systemdesign | Projektet med PÄ |
| 33 | Finns Systemdesign framtagen | Ja/Nej | Om nej utforma en systemdesign (ev. alternativa) | Projektet |
| 34 | Utforma design | Ja | Dokumenterat | Projektet |
| 35 | Granska Design | Ja | Mot säkerhetskrav, verksamhetskrav och användarfall | Oberoende granskning |
| 36 | Uppfyller designen ställda krav | Ja/Nej bedömt | Om nej åter 33 | Projektet |
| 37 | Testa design mot krav | Ja | Dokumentera resultat | Hur testa |
| 38 | Uppfyller den framtagna systemdesignen villkor avseende externa och interna gränssnitt | Ja/Nej | Analys Om nej ange konsekvenser och döm av med PÄ | Projektet |
| 39 | Uppfyller systemdesignen angivna säkerhetskrav | Ja/Nej | Analys Bedömning, dokumentera Underlag till STAU4 | Projektet |
| = | Systemutformning klar | Ja | Att utforma underlag för ISD |  |

Analysstöd:

Gruppen som arbetar med helheten (det sammansatta systemet) är mottagare av delunderlag för det sammansatta systemet. Den gruppen behöver utveckla på vilket sätt som respektive delsystem och/eller komponent ska påvisa kravuppfyllnad och hur detta ska vara dokumenterat.

## Det färdiga systemet

Detta skede avser att slutföra FMV:s del av uppdraget genom att utforma en ISD med de underlag som behövs för att styrka denna deklaration och att till FM lämna underlag för BoD och BoA.

|  | Det färdiga systemet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Krav | Uppfyllt | Kommentar | Åtgärd |
| 40 | Bedöms det sammansatta systemet färdigt att levereras till FM | Ja | Status och kvarvarande brister |  |
| 41 | Är brister med förslag på åtgärder dokumenterade | Ja | Till STAU 4 |  |
| 42 | Finns allt underlag för STAU 4 | Ja | Utforma STAU 4 |  |
| 43 | Är STAU 4 granskat | Ja | Via SystGL |  |
| 44 | Kan ISD skapas | Ja | Utforma ISD |  |
| 45 | Är ISD granskad | Ja | Via SystGL |  |
| 46 | Är STAU 4 och ISD upprättade enligt granskningsprotokoll | Ja | Remissarbeten med justeringar i direkt samråd SystGL |  |
| 47 | Är alla i ISD-processen framtagna dokument som anges som ref och eller ska bifogas platinerade | Ja | Kontroll - Även underlag som åberopas som gransknings- och testrapporter ska vara med |  |
| 48 | Överlämna granskade ISD respektive STAU 4 för påskrift till CCB visa Syst GL | Ja | Fast process som hanteras av SystGL, CCB och TC |  |
| 49 | Överlämna dokumentation till FM | Ja | Enligt PÄ för sammansatt system |  |
| 50 | Avsluta o rapportera klart uppdraget | Ja | Ordinarie rutiner FMV |  |
| = | Det färdiga systemet klart | Ja | Att lämnas till FM |  |

Analysstöd:

För att gå in i detta skede ska underlag finnas och visa på kravuppfyllnad alternativt beskrivas som brist med förslag på lösning. Funktionaliteten för det sammansatta systemet ska motsvara det som angavs i uppgiften eller som avsteg med dokumenterat beslut. STAU 4 ska som underlag för BoD och BoA bära sig själv, eventuellt med stöd av rapporter från granskningar och tester. I ISD ska det framgå att arbetet med att sätta samman det avseende underlag levererade systemet har följt en uppgjord och fastställd ISD-plan avseende IT-säkerhetsarbetet för att kunna uppfylla de krav som FM ställt på detta system.

Se mallar för STAU 4 och ISD

Se mallar och checklistor för granskning av underlag

Arkivera underlag för andra motsvarande uppdrag

# Analysstöd för checklistor

Det relativt begränsade analysstödet som står efter varje skede av checklistorna ska efterhand utvecklas med hjälp av erfarenheter från genomförda uppdrag.

Detta stycke avser att utveckla analysstöd för de i processen ingående checklistorna (Kap 1). Syftet med analysstödet är att tydligare förstå syftet med frågeställningarna, de tillhörande checklistornas innebörd och vilka svar som krävs för att fortsätta, söka samråd och/eller förändra innehållet eller uppgiften för det i uppdraget angivna sammansatta systemet. Tanken är att checklistorna med dessa resultat tolkade med stöd av analysstödet ska ge den verifiering som saknas inom delsystem och/eller komponenter, mellan delsystem (interna gränsytor) och från det sammansatta systemet och omgivningen i avsedd miljö (externa gränsytor). Få röda punkter figur 1 (1.6) att bli gröna och ha detta dokumenterat på ett sätt så att FMV kan avge en ISD till FM inkluderat hur kvarstående brister ska omhändertas samt en åtgärdslista. Analysstöd tas fram till de checklisteposter som är i behov av och underlättas genom detta. Analysstödet kopplas till respektive Nr (ID)och ingår i den bilaga som senare skapas till detta metodstöd

## Metoder o principer

Kopplade till ID för respektive checklista och var i processen den används ska ett analysstöd tas fram där det anses behövas för att tolka frågor och svar på det sätt som avses för att stödja ISD-processen.

Checklistorna (frågans ID) – Analysstöd i text innehållande syfte och vilka svar som förväntas samt hur att hantera brister i svaren.

## Analysstöd

- Vilka frågor i checklistorna bedöms behöva analysstöd?

- Utveckla dessa och testa förståelse och effekt.

- Utforma och dokumentera analysstödet tillsammans med Checklistorna.

# Footnotes

Uppdraget behöver stöd från PÄ för Delsystem och/eller komponenter med verifierade underlag/beslut